CONDUCTOR

v1.0 実装指示書

Block A（Phase 4残り） + Block B（Phase 5 / v1.0完成）

Claude Code への実装指示書

| 前提バージョン | Phase 1〜3 実装済み（v0.3相当） |
| --- | --- |
| 目標バージョン | v1.0（正式リリース） |
| 実装担当 | Claude Code |
| 完了基準 | 本書 Section 5 のDone条件を全項目クリア |

✅ Phase 1〜3 完了 ／ 👉 Phase 4〜5 これから

| フェーズ | 内容 | ステータス |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | バックエンド骨格（API / WebSocket / OrchestratorService） | ✅ 完了 |
| Phase 2 | フロントエンド + Pipeline View（React Flow / D&D） | ✅ 完了 |
| Phase 3 | Claude Code 実統合 + 承認ゲート動作確認 | ✅ 完了 |
| Phase 4 | 全画面実装（AgentConfig / PromptLibrary / StatusBar） | 👉 本書 Block A |
| Phase 5 | テスト完備 + エラーハンドリング + ドキュメント | 👉 本書 Block B |

BLOCK A — Phase 4 残り実装

| 目標 | AgentConfig画面・PromptLibrary画面・StatusBarを実装し、画面仕様（S-01〜S-08）をすべて網羅した状態にする。 |
| --- | --- |

# A-1. AgentConfig 画面（S-05）

## A-1-1. 概要

エージェントの登録・編集・削除・接続テストを行う設定画面。

左ペインにエージェント一覧、右ペインに選択したエージェントの設定フォームを表示する。

## A-1-2. 画面レイアウト

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Agent Config [+ New Agent] │ ├──────────────────┬──────────────────────────────────────┤ │ Agent List │ Edit: Claude Code │ │ │ │ │ 🤖 Claude Code │ ID: claude-code │ │ ● connected │ Name: [Claude Code ] │ │ │ Type: [cli ▼] │ │ ✦ Codex │ Icon: [🤖] Color: [#4f8ef7] │ │ ○ idle │ │ │ │ ── Connection ────────────────── │ │ ◈ OpenClaw │ Command: [claude ] │ │ ○ idle │ Args: [--dangerously-skip ] │ │ │ CWD: [{project_root} ] │ │ [+ New Agent] │ │ │ │ ── Context Files ──────────────── │ │ │ [memory/project-context.md ×] │ │ │ [memory/decisions.md ×] │ │ │ [+ Add file] │ │ │ │ │ │ ── Defaults ───────────────────── │ │ │ Timeout: [30] minutes │ │ │ Retry: [2] times │ │ │ Approval: [○ Required ● Not req.] │ │ │ │ │ │ [Test Connection] [Save] [Delete] │ └──────────────────┴──────────────────────────────────────┘

## A-1-3. 実装指示

| ファイル | frontend/src/pages/AgentConfig.tsx frontend/src/components/agent-config/ 以下にコンポーネント分割 |
| --- | --- |

- AgentList コンポーネント

  - GET /api/agents からエージェント一覧を取得して表示

  - 各エージェントの接続状態をバッジで表示（connected=緑 / idle=灰 / error=赤）

  - クリックで右ペインに詳細フォームを表示

  - 「+ New Agent」ボタン: 空のフォームを開く

- AgentEditForm コンポーネント

  - フォームの状態管理は react-hook-form を使用

  - Type が cli の場合: command / args / cwd フィールドを表示

  - Type が rest_api の場合: baseUrl / apiKey フィールドを表示

  - Context Files: ファイルパスのリスト。追加/削除が可能。ファイルパスは FileManager のファイルツリーから選択できるようにする（モーダル）

  - 保存: PUT /api/agents/:id（既存）または POST /api/agents（新規）

  - 削除: DELETE /api/agents/:id — 確認ダイアログ必須

- Test Connection ボタン

  - POST /api/agents/:id/test を呼び出す（新規エンドポイント、後述）

  - 成功: 「✓ Connected」トースト通知（緑）

  - 失敗: エラーメッセージをフォーム内に表示（赤）

## A-1-4. 新規バックエンドエンドポイント

| Method | Path | 説明 | レスポンス |
| --- | --- | --- | --- |
| DELETE | /api/agents/:id | エージェント削除。パイプラインで使用中の場合は 409 を返す | { deleted: true } |
| POST | /api/agents/:id/test | CLIなら --version コマンド、REST APIなら /healthz を叩く | { ok: bool, message: string } |

# A-2. PromptLibrary 画面（S-06）

## A-2-1. 概要

再利用可能なプロンプトテンプレートを管理するライブラリ。

エージェントにタスクを割り当てる際に、ライブラリから選択してプロンプトを組み立てられる。

## A-2-2. 画面レイアウト

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Prompt Library [+ New Template] │ ├──────────────────┬──────────────────────────────────────┤ │ Categories │ CloudFormation Generation │ │ │ ───────────────────────────────── │ │ 📁 IaC/AWS (3) │ Category: IaC/AWS │ │ 📁 Review (2) │ Tags: [cfn] [aws] [yaml] │ │ 📁 Deploy (1) │ │ │ 📁 General (4) │ Template: │ │ │ ┌───────────────────────────────┐ │ │ │ │ 以下の設計書に従い、 │ │ │ │ │ CloudFormationテンプレートを │ │ │ │ │ 生成してください。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 制約: │ │ │ │ │ - 命名規則は {{naming_doc}} │ │ │ │ │ - 出力先: {{output_dir}} │ │ │ │ └───────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │ Variables: │ │ │ naming_doc: [instructions/cfn-n...] │ │ │ output_dir: [outputs/cfn/ ] │ │ │ │ │ │ [Use in Pipeline] [Edit] [Delete] │ └──────────────────┴──────────────────────────────────────┘

## A-2-3. データ構造

# .conductor/prompts/cfn-generation.yaml id: cfn-generation name: "CloudFormation Generation" category: "IaC/AWS" tags: [cfn, aws, yaml] created_at: "2025-06-06T00:00:00+09:00" template: ¦ 以下の設計書に従い、CloudFormationテンプレートを生成してください。 制約: - 命名規則は {{naming_doc}} を参照 - 出力先: {{output_dir}} variables: naming_doc: type: file_path default: "instructions/cfn-naming.md" output_dir: type: string default: "outputs/cfn/"

## A-2-4. 実装指示

| ファイル | frontend/src/pages/PromptLibrary.tsx backend/src/services/PromptService.ts |
| --- | --- |

- PromptService（バックエンド）

  - .conductor/prompts/ 以下のYAMLファイルを読み込み・保存・削除

  - 変数置換メソッド: resolveTemplate(template, variables): string

- PromptLibrary 画面（フロントエンド）

  - 左ペインにカテゴリ別一覧。クリックで右ペインに詳細表示

  - テンプレート本文はモノスペースフォントで表示。{{変数名}} をハイライト表示（amber色）

  - Variables セクション: 変数ごとに入力フィールドを動的生成

  - 「Use in Pipeline」ボタン: Pipeline View のエージェントカードに紐付けるモーダルを開く

- Pipeline View との連携

  - AgentCard の「タスク」フィールドから PromptLibrary を参照できるようにする

  - プロンプトID を pipeline.yaml の task フィールドに保存: prompt_id: cfn-generation

  - 実行時に OrchestratorService が PromptService.resolveTemplate() を呼んで実際のプロンプトに展開

- 新規バックエンドエンドポイント

| Method | Path | 説明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/prompts | プロンプト一覧（カテゴリフィルタ可） |
| POST | /api/prompts | プロンプト新規作成 |
| PUT | /api/prompts/:id | プロンプト更新 |
| DELETE | /api/prompts/:id | プロンプト削除 |
| POST | /api/prompts/:id/resolve | 変数を渡して展開済みプロンプトを返す |

# A-3. StatusBar の実装

## A-3-1. 概要

画面下部に常時表示されるステータスバー。全体の状態を一目で把握できる。

## A-3-2. 表示仕様

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ● 3 running ○ 1 waiting ✓ 2 done │ last: 14:35:44 [CC] vpc.yaml 生成完了 │ ⚠ 0 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘

| 要素 | 内容 | 更新タイミング |
| --- | --- | --- |
| 状態カウンター | ● N running / ○ N waiting / ✓ N done / ✗ N error | WebSocket agent:status 受信時 |
| 最新イベント | 直近1件のログエントリ（エージェント名 + メッセージ） | WebSocket log:entry 受信時 |
| 警告カウンター | ⚠ N（未対処の error + approval 数） | 状態変化時 |
| WebSocket状態 | 右端に接続インジケーター（緑=接続中/赤=切断） | WS接続状態変化時 |

## A-3-3. 実装指示

| ファイル | frontend/src/components/common/StatusBar.tsx |
| --- | --- |

- agentStore から状態別カウントを selector で取得

- logStore から最新エントリを1件取得して表示

- 最新イベントは fade-in アニメーションで更新（急に変わらないよう）

- 警告カウンターが1以上の場合は amber 色でハイライト。クリックで ApprovalQueue / エラーエージェントに遷移

- WebSocket接続インジケーター: useWebSocket フックの isConnected を参照

BLOCK B — Phase 5 テスト完備 + v1.0完成

| 目標 | テスト拡充・エラーハンドリング整備・ドキュメント作成を完了し、v1.0として正式リリースできる品質にする。 |
| --- | --- |

# B-1. テスト拡充

## B-1-1. 現状と目標

| テスト種別 | 現状 | 目標 | 対象 |
| --- | --- | --- | --- |
| ユニットテスト（Vitest） | 10件 | 30件以上 | バックエンド全サービス |
| コンポーネントテスト（Vitest + Testing Library） | 0件 | 15件以上 | フロントエンド主要コンポーネント |
| E2Eテスト（Playwright） | 0件 | 5件以上 | 主要ユーザーフロー |

## B-1-2. ユニットテスト追加指示

backend/src/services/ の各サービスに対して以下のテストを追加すること。

### OrchestratorService

- 状態遷移テスト: idle→running→done の正常フロー

- 依存解決テスト: depends_on が done になった後に次のエージェントが起動すること

- approval トリガーテスト: ApprovalGateway にキューイングされること

- エラー時テスト: error 状態になりリトライが走ること

- リトライ上限テスト: retry_count 超過後に error 状態で停止すること

### AgentRunner（CliAdapter）

- 正常起動テスト: spawn が呼ばれること（child_process をモック）

- stdout ストリームテスト: onOutput コールバックが呼ばれること

- タイムアウトテスト: timeout_minutes 経過後に stop() が呼ばれること

- exit code テスト: 0→done / 非0→error に遷移すること

### PromptService（新規）

- テンプレート読み込みテスト: YAMLファイルが正しくパースされること

- 変数置換テスト: {{変数名}} が正しく置換されること

- 未定義変数テスト: 変数が未定義の場合にエラーを返すこと

## B-1-3. コンポーネントテスト追加指示

| ツール | npm install -D @testing-library/react @testing-library/user-event jsdom |
| --- | --- |

- AgentCard: 各ステータスで正しいバッジが表示されること

- AgentCard: D&D の onDragStart が発火すること

- ApprovalQueue: 承認ボタンクリックで POST /api/approvals/:id/approve が呼ばれること

- StatusBar: running/waiting/done/error のカウントが正しく表示されること

- PromptLibrary: {{変数名}} がハイライト表示されること

## B-1-4. E2Eテスト追加指示

| ツール | npm install -D @playwright/test && npx playwright install chromium |
| --- | --- |

| テストID | シナリオ | 検証内容 |
| --- | --- | --- |
| E2E-01 | アプリ起動・基本表示 | http://localhost:5173 が開き Pipeline View が表示されること |
| E2E-02 | エージェントD&D順序変更 | カードをD&Dで入れ替えた後、WebSocketで pipeline:set が送信されること |
| E2E-03 | ログのリアルタイム表示 | エージェントのダミー実行でログが LogViewer にリアルタイムで追記されること |
| E2E-04 | 承認フロー | approval ゲートのエージェントが approval 状態になり、承認後に次が起動すること |
| E2E-05 | エラー → 再実行 | エラー状態のエージェントを手動再実行すると running に遷移すること |

# B-2. エラーハンドリング整備

## B-2-1. バックエンド統一エラーレスポンス

現状でもエラーハンドリングは実装済みだが、以下の統一形式に揃える。

// エラーレスポンス統一形式 interface ErrorResponse { error: string; // 人間が読めるメッセージ code: string; // AGENT_NOT_FOUND / PIPELINE_CONFLICT / YAML_PARSE_ERROR 等 details?: unknown; // デバッグ用追加情報（本番では省略可） } // エラーコード一覧 const ErrorCodes = { AGENT_NOT_FOUND: "AGENT_NOT_FOUND", AGENT_ALREADY_RUNNING:"AGENT_ALREADY_RUNNING", PIPELINE_CONFLICT: "PIPELINE_CONFLICT", // 使用中のエージェント削除 YAML_PARSE_ERROR: "YAML_PARSE_ERROR", APPROVAL_NOT_FOUND: "APPROVAL_NOT_FOUND", APPROVAL_EXPIRED: "APPROVAL_EXPIRED", CLI_SPAWN_FAILED: "CLI_SPAWN_FAILED", TIMEOUT: "TIMEOUT", INTERNAL_ERROR: "INTERNAL_ERROR", } as const;

## B-2-2. フロントエンド エラー表示

- API エラー: axios の interceptor で一括ハンドリング。ErrorCode に応じてトースト通知

- WebSocket 切断: StatusBar の接続インジケーターを赤にし、再接続カウントダウンを表示

- エージェントエラー: AgentCard をエラー状態に変え、エラーメッセージを展開表示できるアコーディオン

- YAML パースエラー: FileManager でファイル保存失敗時に、エラー箇所を赤でハイライト

## B-2-3. グローバルエラーバウンダリ

| 実装先 | frontend/src/components/common/ErrorBoundary.tsx |
| --- | --- |

- React の ErrorBoundary を実装し、App.tsx のルートに配置

- 予期せぬクラッシュ時に「再読み込み」ボタン付きのフォールバックUIを表示

- エラー内容を console.error に出力（v2 でのログ収集基盤に備える）

# B-3. ドキュメント整備

## B-3-1. README.md（必須）

| ファイル | conductor/README.md |
| --- | --- |

README.md に以下のセクションを記述すること。

- Overview — Conductor とは何か（3〜5行）

- Screenshot — Pipeline View のスクリーンショット（placeholder でも可）

- Requirements — Node.js v18+、各エージェントのCLIインストール

- Quick Start

git clone <repo> cd conductor # バックエンド起動 cd backend && npm install && npm run dev # フロントエンド起動（別ターミナル） cd frontend && npm install && npm run dev # ブラウザで開く open http://localhost:5173

- Project Setup — .conductor/project.yaml の初期設定手順

- Agent Registration — エージェントを登録する手順（Claude Code を例に）

- Running Tests

# ユニットテスト cd backend && npm test cd frontend && npm test # E2Eテスト cd frontend && npm run test:e2e

- Architecture — PART 3 のアーキテクチャ図を簡潔に記載

## B-3-2. AGENTS.md（エージェント登録ガイド）

| ファイル | conductor/docs/AGENTS.md |
| --- | --- |

各エージェントの接続設定方法を記述する。

| エージェント | 接続タイプ | 記載内容 |
| --- | --- | --- |
| Claude Code | CLI | インストール手順・設定YAML例・completion detection の仕組み |
| OpenClaw | CLI | インストール手順・設定YAML例 |
| Codex | REST API | APIキー設定・エンドポイント・レート制限の注意 |
| 汎用CLI | CLI | カスタムCLIエージェントの接続方法テンプレート |

## B-3-3. PIPELINE.md（パイプライン設計ガイド）

| ファイル | conductor/docs/PIPELINE.md |
| --- | --- |

- pipeline.yaml の全フィールド説明（型・デフォルト値・必須/任意）

- trigger の種類（done / error / approve / parallel）と使い分け

- 実例: 3エージェントのCFn生成パイプライン全YAML

v1.0 完了基準（Done Conditions）

| 確認方法 | 以下の全項目が ✅ になったとき、v1.0 完成とみなす。Claude Code は完了後に本リストを埋めて報告すること。 |
| --- | --- |

| # | タスク | 担当 | Done? |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | AgentConfig 画面でエージェントの登録・編集・削除ができる | CC | ☐ |
| A-2 | Test Connection ボタンで CLI エージェントの接続確認ができる | CC | ☐ |
| A-3 | PromptLibrary でテンプレートの作成・編集・変数置換ができる | CC | ☐ |
| A-4 | {{変数名}} が amber 色でハイライト表示される | CC | ☐ |
| A-5 | Use in Pipeline で Pipeline View のエージェントにプロンプトを紐付けられる | CC | ☐ |
| A-6 | StatusBar が全画面の下部に常時表示される | CC | ☐ |
| A-7 | StatusBar の状態カウンターがリアルタイムで更新される | CC | ☐ |
| A-8 | StatusBar の警告カウンターをクリックで ApprovalQueue に遷移できる | CC | ☐ |
| B-1 | npm test（backend）でユニットテスト 30件以上が全 pass する | CC | ☐ |
| B-2 | npm test（frontend）でコンポーネントテスト 15件以上が全 pass する | CC | ☐ |
| B-3 | npm run test:e2e で E2E テスト 5件が全 pass する | CC | ☐ |
| B-4 | 全 API エラーレスポンスが統一形式（ErrorResponse）に準拠している | CC | ☐ |
| B-5 | WebSocket 切断時に StatusBar のインジケーターが赤になる | CC | ☐ |
| B-6 | エージェントエラー時に AgentCard にエラー内容が表示される | CC | ☐ |
| B-7 | ErrorBoundary が配置されクラッシュ時にフォールバック UI が表示される | CC | ☐ |
| B-8 | README.md に Quick Start が記載され、手順通りに起動できることを確認済 | CC | ☐ |
| B-9 | docs/AGENTS.md に Claude Code の接続設定手順が記載されている | CC | ☐ |
| B-10 | docs/PIPELINE.md に全フィールドの説明と実例 YAML が記載されている | CC | ☐ |

# 推奨実装順序

| 方針 | 画面→テスト→ドキュメントの順で進めること。Block A を全部終えてから Block B に入る。 |
| --- | --- |

| Step | タスク | 目安時間 | Block |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AgentConfig バックエンド（DELETE + test エンドポイント追加） | 1h | A |
| 2 | AgentConfig フロントエンド（AgentList + AgentEditForm） | 2h | A |
| 3 | Test Connection ボタン動作確認 | 30m | A |
| 4 | PromptService バックエンド | 1h | A |
| 5 | PromptLibrary フロントエンド | 2h | A |
| 6 | Pipeline View との連携（prompt_id の紐付け） | 1h | A |
| 7 | StatusBar コンポーネント | 1h | A |
| 8 | ユニットテスト追加（OrchestratorService + AgentRunner） | 2h | B |
| 9 | ユニットテスト追加（PromptService） | 1h | B |
| 10 | コンポーネントテスト追加 | 2h | B |
| 11 | E2E テスト（Playwright セットアップ + 5件） | 2h | B |
| 12 | エラーハンドリング統一（ErrorCode 整備 + フロント通知） | 2h | B |
| 13 | ErrorBoundary 実装 | 30m | B |
| 14 | README.md 作成 | 1h | B |
| 15 | docs/AGENTS.md + docs/PIPELINE.md 作成 | 1h | B |
| 16 | 完了基準チェックリスト確認・v1.0 タグ付け | 30m | B |

# v1.0完成後：v1.5への準備メモ

| Note | Block A+B 完了後の次フェーズ（v1.5）で実装する内容。今回は実装不要だが、設計時に考慮しておくこと。 |
| --- | --- |

| 機能 | 概要 | 影響範囲 |
| --- | --- | --- |
| Codex (REST API) 統合 | RestAdapter の実際の動作確認・OpenAI API接続 | AgentConnector / RestAdapter |
| OpenClaw CLI 統合 | OpenClaw固有のCLI引数・出力フォーマット対応 | CliAdapter に設定を追加 |
| parallel trigger | 複数エージェントの同時実行。OrchestratorService の依存解決を拡張 | OrchestratorService |
| 画像・音声AI対応 | エージェントタイプに image_gen / speech を追加。出力ファイルのプレビュー | AgentConnector / FileManager |

— Conductor v1.0 Implementation Guide  END —